杭州市公共资源交易中心西湖分中心

拍  卖  文  件

2019年5月10日西湖区矿石（石灰岩等）及

杭州美斯特智能科技股份有限公司不可搬迁的

设备设施拍卖会

拍卖地点：杭州市公共资源交易中心西湖分中心（竞舟路228号）五楼513开标室

拍卖机构：浙江永盛拍卖有限公司

联 系 人：周先生

联系方式：0571- 85268825  13336053702

拍卖日期：2019年5月10日14时30分

目   录

- 拍卖公告

- 拍卖规则

- 拍卖注意事项

- 拍卖标的清单

- 拍卖保证金有关事项说明

- 授权委托书样本

- 销售权出让合同样本

- 拍卖成交确认书样本（标的1）

- 拍卖成交确认书样本（标的2）

- 废旧物资交接单

拍卖公告

受委托，定于2019年5月10日下午14时30分在西湖区行政服务中心（杭州市西湖区竞舟路228号）五楼513开标室公开拍卖以下标的：
　　一、拍卖标的：

- 浙江省杭州市之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案开挖的矿产品的销售权以及美斯特回填区域宕碴的销售权。本次销售矿产品总量约141.37万立方米，其中爆破削方后所产生的矿产品总量约为131.9万立方米（石灰岩矿92.7万立方米，非石灰岩矿39.2万立方米），美斯特回填区宕碴约为9.47万立方米。起拍价6613.33万元，保证金1200万元。

- 杭州美斯特智能科技股份有限公司不可搬迁的设备设施，起拍价164583元，保证金1.5万元。

二、拍卖方式：采用增价拍卖方式。

三、竞买人资格：

1号标的：（1）凡中华人民共和国境内的法人、自然人均可申请竞买。（2）买受人须在杭州市西湖区双浦镇成立注册资本金人民币1000万元及以上的控股矿石销售公司。

2号标的：要求具有废旧物资回收资质的企业。

四、展示时间：2019年5月6日至5月7日9:30至16:00在标的所在地实地展示，接受咨询并提供相关资料。

五、报名时间：2019年5月8-9日9:30至16:00止。个人请携带身份证；单位凭公章、基本户开户许可证、营业执照、法人身份证复印件、授权委托书及经办人身份证办理报名手续，经审核后签署相关文件、缴纳相应竞买保证金，竞买保证金通过网上收退系统（杭州银行官网http://www.hzbank.com.cn/杭银在线）统一收退（竞买保证金缴入账户：杭州市西湖区人民政府采购中心保证金，开户银行：杭州银行西湖支行，账号：77088100000715-0047，交款咨询：0571—88211687杭州银行陈先生），竞买人须以本人名义缴纳竞买保证金，单位竞拍的必须从本单位基本账户中转出，并确保在报名截止前到达上述账户。为确保系统匹配，请使用电汇或网银转账方式，不得使用现金缴款单。报名时请竞买人提供本人（本单位）汇款银行卡卡号（账号）及开户银行信息，拍卖结束后三个工作日内保证金退还至该账户内，竞买保证金不计息。

六、咨询地点：杭州市江干区太平门直街260号三新银座1302B室
　　七、报名地点：西湖区行政服务中心（杭州市西湖区竞舟路228号）五楼西侧大厅
　　八、相关信息查阅请登录下列网站： www.yshpm.com ； www.hzxh.gov.cn（西湖区门户网-产权交易）
　　九、联系电话： 13336053702 15088786345 周

浙江永盛拍卖有限公司
2019年4月29日(周一 )
《杭州日报》

拍卖规则

本公司受委托，于2019年5月10日14时30分在杭州市西湖区行政服务中心（杭州市西湖区竞舟路228号）五楼开标室〈513室〉公开举行拍卖会，现就有关拍卖的具体事宜敬告各位竞买人：

一、本《拍卖规则》系根据《中华人民共和国拍卖法》等相关规定，结合国内外行业惯例所制订，竞买人应认真仔细阅读，全面了解。参加本次拍卖的竞买人必须遵守本规则的各项条款，并对自己的行为承担法律责任。

二、拍卖人的拍卖活动遵循“公开、公平、公正、诚实守信”的原则，拍卖活动具备法律效力。

三、凡具备完全民事行为能力的法人和自然人均可报名参加竞买。

四、竞买人在入场前须办理规定的竞买手续，竞买手续为：

（1）竞买保证金通过网上收退系统（杭州银行官网http://www.hzbank.com.cn/杭银在线）统一收退（竞买保证金缴入账户：杭州市西湖区人民政府采购中心保证金，开户银行：杭州银行西湖支行，账号：77088100000715-0047，交款咨询：0571—88211687杭州银行陈先生），竞买人须以本人名义缴纳竞买保证金，单位报名的必须从单位的基本账户中汇出。并确保在报名截止前到达上述账户。为确保系统匹配，请使用电汇或网银转账方式，不得使用现金缴款单。报名时请竞买人提供本人（本单位）汇款银行卡卡号（账号）及开户银行信息，拍卖结束后三个工作日内保证金退还至该账户内，竞买保证金不计息。

竞买人应当预交保证金而未交纳的，不得参加竞买。凡以任何形式支付的竞买保证金须确保在2019年5月9日16时前到达保证金专用账户，保证金不计息。如保证金未在上述时间之前到达指定账户的，竞买人不具备竞买资格。

通过银行转账交纳保证金有交换时间，竞买人应充分考虑该交换时间，由此带来的保证金不能及时到帐责任由竞买人自行承担。

若银行进账信息填写有误，导致保证金不能或延迟到账的责任由竞买人自行承担。

（2）竞买人交纳拍卖保证金后，持保证金银行进账单原件，个人请携带身份证；单位凭公章、基本户开户许可证、营业执照、法人身份证复印件、授权委托书及经办人身份证办理报名手续，经审核后签署相关文件、缴纳相应竞买保证金。如需竞买多个标的，则需分笔缴纳多份竞买保证金。需于2019年5月8日、9日9时30分-16时前到报名现场签署《竞买协议书》等相关文件。

（3）若是委托他人代理竞买的，代理人必须出示相关的委托书及竞买人的身份证和代理人的身份证原件及复印件等有效证明材料，授权委托书必须写明委托的具体事由。

未按规定办理上述竞买手续，竞买人不具备竞买资格。

五、本次拍卖会是经法定公告期和展示期后才举行的，就拍卖标的已知及可能存在的瑕疵已在本次拍卖会资料中作了详尽的披露。拍卖人对拍卖标的所作的任何口头介绍、文字说明和提供的图片等，仅供竞买人参考，不构成对标的任何担保。所以，请竞买人在拍卖前必须仔细审查拍卖标的，认真研究查看所竞买标的物的实际状况，调查是否存在瑕疵，慎重决定竞买行为，并自愿承担责任。竞买人一旦做出竞买决定，即视同已完全了解，并接受标的的现状和一切已知及未知的瑕疵。委托人和拍卖人对标的物的状态和品质不作担保，不对标的物已知或未知瑕疵负责，竞买人系承担风险参与竞买，应自行承担标的物的瑕疵风险。

六、竞买人索取本次拍卖会资料后，应仔细审阅拍卖资料内容，对拍卖资料有疑问的，可向拍卖人查询。竞买人可现场踏勘，对标的物有异议的，应在申请竞买前提出。竞买人参加竞拍的，视为无异议，也即表明该竞买人了解本次拍卖会资料的全部内容并愿意履行相关义务。

七、竞买人必须凭报名手续及有效身份证明在拍卖会开始前十分钟进入拍卖会场，并由现场工作人员为竞买人分发拍卖号牌。陪同人员仅限一人，禁止拍卖无关人员进入。竞买人员进入拍卖现场后，应按指定的座位入座。

八、本次拍卖的标的采用有保留价的增价拍卖方式，拍卖师有权视场上竞价情况，随时调整加价幅度。竞买人可以以举牌方式应价，或以举牌并报价形式应价，在竞买过程中，当其他竞买人有更高应价时，其应价即丧失约束力，当拍卖会现场出现最高应价，且无人继续加价时，拍卖师三次报价仍无人继续加价时落槌以示成交。

优先购买权人相关事宜：优先购买权人主张优先购买权的，须向拍卖人提供合法、有效的证明，优先购买权人资格需经出让人确认。在拍卖过程中行使优先购买权时，应当交纳保证金，可以不参与竞价过程，有最高应价时，拍卖师应征得优先购买权人的意见后落槌，优先购买权人可以表示以该最高价买受，如无更高应价，则拍归优先购买权人；如有更高应价，而优先购买权人不作表示的，则拍归该应价最高的竞买人。

九、拍卖成交后，买受人须当场与拍卖人签订《拍卖成交确认书》。拍卖保证金不可转抵拍卖成交价款。买受人付清全部价款，西湖区矿石销售权的买受人凭《浙江省杭州市之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案矿产品销售权出让合同》、成交款收款收据原件及复印件、履约保证金收款收据原件及复印件、佣金发票原件及复印件，废旧物资的买受人凭《废旧物资交接单》、收款收据原件及复印件、佣金发票原件及复印件到西湖区行政服务中心五楼507房间办理退还保证金手续，竞买保证金不计息。

买受人于《浙江省杭州市之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案矿产品销售权出让合同》约定时间前向委托方付清相应成交款及履约保证金，并自行与委托方办理有关事宜。（交款账号：201000059612425  交款户名：杭州市西湖区公有资产管理中心关停矿山治理开发利用工作办公室  交款开户行：杭州联合银行周浦支行）

拍卖佣金须在2019年5月16日前缴入指定账户（账户：浙江永盛拍卖有限公司，开户行：建行杭州秋涛支行营业部，账号：33050161662700000377），佣金由拍卖公司出具发票。

拍卖未成交，在拍卖会结束后三个工作日内竞买保证金自动退还至竞买人本人账户（不计息），竞买人无需承担任何费用，也无需另行办理退付手续。

十、拍卖成交后，由产权方向买受人移交标的。

十一、拍卖成交后，买受人应当按照约定支付拍卖成交款及拍卖佣金，买受人逾期未支付上述价款或拒绝签署《拍卖成交确认书》的，应当承担违约责任，原交纳的保证金全额罚没，或者由拍卖人征得委托人同意，将拍卖标的再行拍卖。拍卖标的再行拍卖的，买受人应当支付第一次拍卖中本人及委托人应当支付的拍卖佣金。再行拍卖的价款低于原拍卖价款的，原买受人应当补足差额。

十二、拍卖成交后，买受人应及时办理过户手续及受领标的物，否则，买受人应支付由此产生的保管费并承担标的物可能发生的损毁、灭失的后果。因自然灾害等不可抗力的原因所引起的一切事宜，委托人及拍卖人不承担任何责任。

十三、本次拍卖会计价货币为人民币，拍卖时的起拍价、成交价均不含买受人在拍卖标的物交割时所发生的全部费用和税费，也不包括买受人向拍卖人支付的拍卖佣金。

十四、参加竞买的人员应当遵守拍卖现场的规定，服从工作人员的管理，不得阻挠其它竞买人叫价竞投，不得操纵、垄断竞拍价格，严禁委托人参与竞买，严禁竞买人恶意串标，上述行为一经发现，将取消其竞买资格，并追究相关的法律责任。竞买人之间、竞买人与拍卖人之间恶意串通，给他人造成损害的，拍卖无效，应当依法承担赔偿责任。由工商行政管理部门对参与恶意串通的竞买人处最高应价百分之十以上百分之三十以下的罚款；对参与恶意串通的拍卖人处最高应价百分之十以上百分之五十以下的罚款。

十五、拍卖人根据委托人的书面通知，有权在拍卖开始前中止拍卖或撤回拍卖，无息退还保证金，委托人及拍卖人不承担赔偿责任。拍卖资料如有修正或补充，拍卖人可在拍卖会前书面通知竞买人，也可以在拍卖会开始前由拍卖师当场口头说明。竞买人凡应价的，均视为接受此修正或拍卖人的口头说明。参加拍卖的有效竞买人不到二人的，取消拍卖会，无息退还保证金。

十六、拍卖会结束后，当场办理退还号牌手续。

十七、凡发现拍卖会中任何一方当事人有违规行为，可向相关部门举报。

十九、本规则其他未尽事宜，请向拍卖人咨询。

浙江永盛拍卖有限公司

2019年5月10日

拍卖注意事项

拍卖人根据本次拍卖标的具体情况，提请竞买人认真阅读以下拍卖注意事项，一经做出竞买决定即视为完全了解本次拍卖标的拍卖注意事项，并承担一切相关的风险和责任。

一、拍卖标的：

1、浙江省杭州市之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案开挖的矿产品的销售权以及美斯特回填区域宕碴的销售权。本次销售矿产品总量约141.37万立方米，其中爆破削方后所产生的矿产品总量约为131.9万立方米（石灰岩矿92.7万立方米，非石灰岩矿39.2万立方米），美斯特回填区宕碴约为9.47万立方米。起拍价6613.33万元，保证金1200万元。

2、杭州美斯特智能科技股份有限公司不可搬迁的设备设施，起拍价164583元，保证金1.5万元。

二、标的有关说明及风险提示

1、标的一：

（1）本次出让的矿产品其中约48.67万方部分为非石灰岩，且部分石灰岩因施工方爆破开挖，导致各类矿产品相互混杂的情况。

（2）买受人必须与施工单位进行协调配合，保证不影响施工进度。并在工程进度、安全生产、文明施工等方面配合施工方。

（3）委托人不提供现场堆场，对已爆破下的矿产品临时堆场问题，由买受人自行解决。

（4）买受人必须按照合同约定对石料进行清理外运。

（5）美斯特区域宕渣施工外运道路地势落差较大，买受人需充分考虑存在的施工外运难度，与周边村社协调问题。

（6）买受人应充分考虑因石料挖装运过程中产生的环保、安全生产等政策性因素。并做好与周边村社、企业等的协调维稳工作。

（7）本次拍卖后全部矿产品价款需一次性付清、并缴纳2000万履约保证金，望充分考虑资金财务成本。

（8）本次优化调整方案施工工期紧张，望充分考虑该因素。

（9）由于施工场地条件限制，运输车辆组织且产生的成本问题需结合工期充分考虑。

（10）矿产品总量与实际数量的误差产生的利润或风险，除出让合同另行规定外，由买受人承担，成交价款一律不调整。

# （11）签订矿石销售权出让合同

买受人应在拍卖成交后及时成立前述规定的矿石销售公司，并自拍卖成交之日起15 个工作日内以新公司的名义按本次拍卖会拍卖文件中范本的内容与出让人签订《杭州市西湖区之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案矿石销售权出让合同》。因买受方原因致使出让合同不能按期签订的，竞买保证金不予返还，原成交确认书撤销，委托人将再次委托拍卖或以其它方式出售，买受人承担违约责任。

（12）履约保证金贰仟万元由买受人新成立的公司在《浙江省杭州市之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案矿产品销售权出让合同》签订之日起5日内以现金、支票、汇票或电汇的形式支付给出让人。乙方未按时交纳履约保证金者，以违约处理，甲方有权解除矿产品销售权出让合同，其竞买保证金不予退回，并赔偿出让人及拍卖人由此造成的直接经济损失。履约保证金交付完毕，并全额付清成交款，买受人方可通过履约保证金退回手续领回竞买保证金。

履约保证金的使用及退还按《杭州市西湖区之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案矿石销售权出让合同》中的有关规定执行。

（13）成交款缴纳方式及标的交付：买受人新成立的矿石销售公司在签订矿石销售权出让合同后15日内一次性向出让人支付成交款。

买受人支付履约保证金及成交价款后，由出让人直接向买受人交付标的，交付方式详见《浙江省杭州市之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案矿产品销售权出让合同》。

（14）其他条款详见《杭州市西湖区之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案矿石销售权出让合同》。

2、标的二：

（1）、标的物按现状进行拍卖。

（2）、本次废旧物资均无任何发票、收据、保修等相关资料。

（3）、我公司提供的资产清单复印件是评估公司对产权单位拟处置物资使用价值及残值价值的估价报告，及所列资产的型号、规格、生产厂家、重量、数量、质量、完整性及能否正常使用等信息仅供参考，竞买人应现场核实并对此承担风险，买受人不得以此为由，拒绝提货。委托人、拍卖人不承担瑕疵担保责任。

（4）、竞买人在拍卖前应充分考虑拍卖成交后标的可能存在拆除、运输、保管等相关费用及废旧物资买卖市场的价格波动；标的物拆装、搬运过程中不得损坏墙体结构，搬迁、调试等工作由买受人自行完成，涉及上述事项的风险责任（包括交通事故、安全事故、灭失等）及产生的费用均由买受人自理，与委托方及拍卖人无涉。

（5）、拍卖成交，买受人付清成交价款及佣金后，原竞买保证金转为移交保证金，买受人凭拍卖人出具的《废旧物资交割单》《拍卖成交确认书》及本人身份证原件与产权人或处置人办理移交，除产权人或处置人书面同意的原因以外，买受人须在2019年6月9日前完成交割，买受人安全并按时完成标的交割后，废旧物资凭产权单位盖章确认的《废旧物资交割单》回执原件、《废旧物资交接完毕说明》、拍卖佣金发票原件及复印件退还移交保证金（不计息）。逾期未提的标的或剩余的物品视为买受人遗弃，买受人不得就其遗弃的物品向产权人主张权利,如产权人在处置买受人遗弃物品过程中有处置费用产生或其他损失产生的,产权人有权直接从买受人缴纳的移交保证金中扣除。

（6）、拍卖标的竞买成功后，买受人即行对物品负有保管义务，成交当日买受人须与产权方约定保管、交接、安全事宜。

（7）、买受人不得提取标的清单以外的物品，否则将承担法律责任，产权人或处置人有权报警，并有限制提货车辆出门的权利。

（8）成交款缴纳方式及标的交付：买受人在签订《拍卖成交确认书》后7日内一次性向出让人支付成交款，并按前述约定时间签订《废旧物资交割单》。

三、上述两项标的的买受人须在2019年5月16日前将拍卖佣金打入我公司指定账户（单位：浙江永盛拍卖有限公司，开户行：建行杭州秋涛支行营业部，账号：33050161662700000377），按下列比例向拍卖人支付佣金：

| 序号 | 交易总成交价 | 费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200万（含）以下 | 2 |
| 2 | 200万元~500万元（含） | 1 |
| 3 | 500万元（不含）以上 | 0.8 |
| 备注： 拍卖佣金由买受人承担。拍卖佣金按照差额定率累进计费方式计算收取。200万元（含）以下按照总成交价的2%收取；200万元—500万元（含）按照总成交价的1%收取；500万元以上按照总成交价的0.8%收取。按照拍卖总成交价计费。最高佣金不超过15万元。 |  |  |

浙江永盛拍卖有限公司

2019年5月10日

拍卖标的清单

拍卖标的：

标的1：浙江省杭州市之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案开挖的矿产品的销售权以及美斯特回填区域宕碴的销售权。本次销售矿产品总量约141.37万立方米，其中爆破削方后所产生的矿产品总量约为131.9万立方米（石灰岩矿92.7万立方米，非石灰岩矿39.2万立方米），美斯特回填区宕碴约为9.47万立方米。

起拍价：6613.33万元。

标的2：杭州美斯特智能科技股份有限公司不可搬迁的设备设施。

起拍价：164583元。

拍卖保证金有关事项说明

竞买人缴纳保证金注意事项及常见问题：

1、一定要使用杭州银行的卡汇款吗？

答：不需要，任意银行卡或存折都可以进行汇款，请使用电汇或网银转账方式，不得使用现金缴款单。

2、如果要竞拍多个标的该如何汇款？

答：请分笔缴纳多份竞买保证金，且只能使用同一张银行卡或存折进行多笔汇款。

3、为什么保证金收款账号77088100000715-0047中间有个横杠？

答：请在汇款时务必输入横杠，以免影响参拍人保证金具体到账时间。如竞拍人在银行营业网点或手机网银客户端汇款时系统不支持添加横杠的，请在报名截止前两小时直接按照账号770881000007150047进行汇款，过晚打款可能会导致到账时间超过报名时间。如竞买人保证金到账时间超过报名时间，一率取消报名资格。

授权委托书（单位样本）

委托单位：

法定代表人：             职务:         联系电话:

受委托人：               性别：

工作单位：                             职务:

住 址：

身份证号码:

移动电话：

致浙江永盛拍卖有限公司：

现委托                    为我单位参加西湖区矿石（石灰岩等）及一批不可搬迁的设备设施拍卖会的委托代理人，以我单位的名义参加 浙江永盛拍卖有限公司于2019年5月10日在杭州市公共资源交易中心西湖分中心举行的西湖区矿石（石灰岩等）及一批不可搬迁的设备设施拍卖会的公开拍卖事务。受委托人在本次拍卖活动中代表本单位签署的一切文件及竞价行为（包括但不限于办理竞买申请手续、阅签拍卖文件、领取竞买号牌、竞价、签署《拍卖成交确认书》及拍卖笔录等），我单位均予承认并承担法律责任。

法定代表人（签字）：

(公章)

年    月    日

授权委托书（个人样本）

委托人：

住址：

身份证号码：                         联系电话:

受委托人：                           性别：

住 址：

身份证号码:

移动电话：

致 浙江永盛拍卖有限公司：

现委托                    为本人参加西湖区矿石（石灰岩等）及一批不可搬迁的设备设施拍卖会的委托代理人，以本人的名义参加 浙江永盛拍卖有限公司于2019年5月10日在杭州市公共资源交易中心西湖分中心举行的西湖区矿石（石灰岩等）及一批不可搬迁的设备设施拍卖会的公开拍卖事务。受委托人在本次拍卖活动中代表本人签署的一切文件及竞价行为（包括但不限于办理竞买申请手续、阅签拍卖文件、领取竞买号牌、竞价、签署《拍卖成交确认书》及拍卖笔录等），本人均予承认并承担法律责任。

委托人（签章）：

受委托人（签章）：

年    月    日

浙江省杭州市之江地区石龙山南侧

废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案

矿产品销售权出让合同（样本）

合同编号：   XTKS20190005

出让方：杭州市西湖区公有资产管理中心

受让方：

日  期：二零一九年五月XX日

浙江省杭州市之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案矿产品销售权出让合同（样本）

出让方：杭州市西湖区公有资产管理中心（以下简称甲方）

受让方：                            （以下简称乙方）

2019年3月25日及4月19日区政府常务会议研究决定，同意石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案，并按政府投资建设项目工程重大变更实施。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国拍卖法》及有关法律、法规和本次矿产品销售权出让拍卖文件，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，订立本合同。

第一条  出让标的

本合同出让标的为浙江省杭州市之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案Ⅰ标段、Ⅱ标段范围内的对石矿爆破削方后所产生的矿产品的销售权以及美斯特回填区域宕碴的销售权，不包括采矿。《浙江省杭州市之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程Ⅰ标段施工图设计优化调整方案》、《浙江省杭州市之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程Ⅱ标段施工图设计优化调整方案》、《关于“美斯特厂区填方量”的说明》作为本合同附件。

第二条　矿产品销售权概况

1、甲方出让给乙方的矿产品销售权名称为：浙江省杭州市之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案Ⅰ标段、Ⅱ标段范围内的对石矿爆破削方后所产生的矿产品的销售权以及美斯特回填区域宕碴的销售权。矿山位于杭州市西湖区双浦镇石龙山山脊线，本次销售矿产品总量约为141.37万立方米，其中爆破削方后所产生的矿产品总量约为131.9万立方米（石灰岩矿为92.7万立方米，非石灰岩矿为39.2万立方米），美斯特回填区域宕碴约为9.47万立方米。上述数量与实际数量的误差产生的利润或风险，除合同另行规定外，由乙方承担，合同价款一律不调整。

2、水泥用石灰岩矿石质量为I级品。具体详见《浙江省杭州市之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程Ⅰ标段、Ⅱ标段施工图设计优化调整方案》（以下简称施工图）；《浙江省杭州市之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程石灰岩资源储量核实分割报告》；《“储量核实分割报告”矿产资源储量评审意见书》（北京中矿联咨询中心，中矿浙储评字[2014]15号）。矿石质量均以储量报告为准，乙方不得以矿石质量为由提出索赔或延长工期，因矿石质量差异产生的风险由乙方自行承担。

第三条　费用支付

乙方必须按如下约定向甲方缴纳矿产品销售权价款：

1、本次出让的矿产品销售权价款总额为人民币                  元（大写：                       ）。乙方在签订本矿产品销售权出让合同后15日内一次性向甲方支付全部合同价款。

2、矿产品综合单价为：本次出让的矿产品销售权价款总额/合同总量141.37万立方米=     元/立方米，如因设计方案发生变更，则变更金额按：变更数量×矿产品综合单价计算。因设计方案发生变更引起本次出让的矿产品销售权价款总额发生变化的，依据多退少补原则，由双方另行协商解决。

3、乙方延期向甲方付款的须按同期中国人民银行公布的贷款利率的2倍向甲方支付利息。延期付款达一个月以上的，甲方有权解除矿产品销售权出让合同，收回矿产品销售权，乙方所交履约保证金甲方不予退还。造成甲方其它损失的，由乙方另行赔偿；乙方所受损失由乙方自行承担。

4、甲方的开户名、开户银行及帐号如下：

开户名：杭州市西湖区公有资产管理中心关停矿山治理开发利用工作办公室

开户银行：杭州联合银行周浦支行

帐号：       201000059612425

乙方的开户名、开户银行及帐号如下：

开户名：

开户银行：

帐号：

第四条  履约保证金

1、乙方同意自合同签订之日起五日内以现金、支票、汇票或电汇的形式向甲方支付履约保证金人民币贰仟万元（￥20000000.00）。乙方未按时缴纳履约保证金者，以违约处理，甲方有权解除矿产品销售权出让合同，造成甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任。

2、履约保证金用于乙方销售进度，安全生产文明运输、服从甲方整体管理、与治理施工单位的配合、如期向甲方支付合同款等方面的履约保证。

3、当乙方按期按量完成矿产品运输、销售及涉及的相关工作，未发生本合同所述违约情况，且工程通过交工验收后，甲方一次性退还履约保证金（不计利息）。

4、乙方在本合同履行中出现问题的，必须按照甲方的要求无条件地进行限期整改，直至达到要求；因整改造成工期延误等，甲方有权按本合同相应条款约定扣除履约保证金。

第五条  双方权利义务

1、乙方承诺现矿区已修建的I-II标施工运输便道维修保养费用，施工现场监控设备、地磅称重设备、车辆出入口等相关费用由乙方自行承担。

2、乙方在为获得本合同矿产品销售权以及矿产品运输、装卸、堆放、销售等过程中的一切费用均由乙方自行承担。乙方在运输、销售期间，应依法缴纳法律、法规规定的税费。

3、乙方在销售经营矿产品的活动中，应遵守中华人民共和国法律、法规及浙江省、杭州市的有关规定，并不得损害公共利益。乙方在销售经营矿产品过程中有违法违规行为的，责任自负；造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

4、乙方必须做好矿产品运输过程中，运输途经所涉及的村庄、村民、道路损坏、环境卫生、噪音等影响的处理和协调工作，并承担相应的有关村民村庄补偿、道路维修等费用，建设必要的环卫设施并配备相应工作人员。否则，由乙方承担违约责任，消除影响等的一切相关费用从履约保证金中支付。造成甲方损失的，乙方承担赔偿责任。

5、乙方因各种原因造成的安全事故（包括但不限于乙方在矿产品运输、销售、乙方人员擅自进入矿区治理施工单位的施工现场等）、乙方人员工资及相关权利无法兑现等，一切责任均由乙方负责，乙方应严格按有关规定妥善处理安全事故和劳动关系纠纷。

6、乙方应做好安全文明运输，服从甲方的管理要求和与矿区治理施工单位的配合，如不服从管理要求或配合不力的，视严重程度罚没全部或部分履约保证金。造成甲方损失的，另行赔偿。

7、乙方因履行本合同，造成与第三方纠纷的，由乙方自行处理，与甲方无涉；因此而造成甲方损失的，乙方承担赔偿责任。

第六条  违约责任承担

1、乙方须在本合同签订之日起7日内组织进场，做好外运前的各项准备工作。乙方进场后若非甲方原因不能在30天内实质性启动矿产品外运的，自第31个自然日起，乙方按每天10000元的标准向甲方缴纳违约金，直至正式实质性启动矿产品外运为止。若乙方进场后非甲方原因不能在60天内实质性启动矿产品外运的，则甲方有权解除矿产品销售权出让合同，收回矿产品销售权，乙方无权要求返还矿产品销售权出让合同项下的履约保证金及矿产品销售权价款；造成甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任。

若因甲方原因造成乙方不能实质性启动矿产品外运或实质性启动后又无矿产品可外运超过30个自然日，自第31个自然日起，甲方应承担乙方相应滞纳损失，每天10000元整，直至能实质性启动以及有矿产品外运为止。如因设计方案发生重大变化或不可抗力原因造成乙方不能实质性启动矿产品外运或实质性启动后又无矿产品可外运的，合同的解除与违约责任承担按照本合同第七条第3点或第八条约定执行。

2、乙方必须按照治理施工单位爆破计划做好每月的矿产品运输量计划书，按时、有序地将矿产品运离现场，并报甲方审批；甲方将根据计划书对乙方进行考核，若实际外运量与计划书不符或滞后，导致施工不能连续以至停工影响治理工期的，甲方将下达整改通知书，若出现严重滞后情况，则甲方有权解除矿产品销售权出让合同，收回矿产品销售权，乙方无权要求返还矿产品销售权出让合同项下的履约保证金。其相关违约责任由乙方承担，造成甲方损失的，由乙方另行赔偿。

3、乙方须在本次优化调整方案爆破工程结束后1个月内将全部矿产品运离施工现场并按设计标高完成清场工作。同时矿产品的运输不能影响爆破施工作业的实施进度，并应配合治理施工单位做好安全工作。如因乙方原因未能及时对爆破现场的矿产品进行外运造成治理施工单位无法继续施工而窝工、停工的，甲方将下达整改通知书，其相关责任由乙方承担，造成甲方损失的，由乙方另行赔偿。

因乙方原因未按上述规定时间完成，每延期一日，由乙方按每天10000元的标准向甲方缴纳违约金。甲方有权要求乙方继续履约。

乙方未经甲方同意，延期超过2个月未能完成清场工作的，甲方有权解除矿产品销售权出让合同，收回矿产品销售权，乙方无权要求返还矿产品销售权出让合同项下的履约保证金及已支付的矿产品销售价款；造成甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任。

4、如果由于甲方的过失致使乙方未按期取得矿产品销售权或延期占用矿产品销售权的，本合同出让的矿产品销售权有效期限相应顺延。

5、乙方未按期完成矿产品销售运输工作的，甲方有权根据未完成矿产品销售运输量部分扣除相应比例的履约保证金作为违约金。

第七条  合同转让与解除

1、乙方不得以任何方式转让、出租、抵押矿产品销售权，如有发生，甲方有权收回矿产品销售权，一切责任由乙方承担；造成甲方损失的，乙方承担赔偿责任。

2、根据本合同约定，发生甲方有权解除合同或有权收回矿产品销售权或视为乙方放弃销售权等情形的，乙方应在收到该书面通知7天内，将相关销售资料整理完毕交甲方，同时撤出所有设备和人员。若乙方逾期提交资料、撤出人员、设备的，每逾期一日，向甲方支付10000元的损失费。

3、因本合同涉及标的相关设计方案发生重大变化而提前结束本合同的，甲方应当提前15日书面告知乙方，本合同解除相关事宜由双方另行协商解决，乙方不得提出索赔。

第八条  不可抗力

1、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误或不能履行合同义务，可不负责违约责任，但必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。由于当事人主观原因延误，未及时采取必要措施而导致损失扩大的，不能免除责任。

2、遇有不可抗力的一方，应在24小时内将情况以书面形式通知另一方，并且在事件发生后20日内，向另一方报告合同不能履行或部分不能履行以及需要延期履行的理由。

3、因政策调整或国家重大建设项目需提前结束本合同的，按国家有关规定办理，甲方、乙方均不承担违约责任。

第九条  争议解决

因执行合同发生争议，由争议双方协商解决。协商不成的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十条  送达地址

本合同要求或允许的通知和通讯，无论以何种方式传递，均自实际收到起生效，双方地址如下：

甲方：法定名称：杭州市西湖区公有资产管理中心；地址：杭州市西湖区浙大路39号南5楼504室；邮政编码：310012；电话号码：（0517）88827119。

乙方：法定名称：                                                ；地址：                    ；邮政编码：         ；电话号码：              。

任何一方可变更以上通知和通讯地址，在变更后三日内应将新的地址通知另一方。如发生变更未通知的，本合同约定地址即视为有效地址。如发生送达退回的，文书退回之日视为送达之日。

第十一条  其他

1、《浙江省杭州市之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案矿产品销售权拍卖须知》及其附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。

3、本合同经双方法定代表人签字和盖章后生效。

4、本合同一式陆份，由甲、乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：_______________　　乙方（盖章）：_______________

法定代表人（签字）：_________　　法定代表人（签字）：_________

_________年_______月_______日　　_________年_______月_______日

签订地点：       杭州市西湖区

拍卖成交确认书样本（标的1）

拍卖人：浙江永盛拍卖有限公司

买受人：                              中拍号牌：

买受人于2019年5月10日由拍卖人在杭州市公共资源交易中心西湖分中心（竞舟路228）五楼513开标室举行的拍卖会上，通过公开竞价以最高应价竞得下述拍卖标的。现双方签订本拍卖成交确认书予以确认，并就其它有关事项达成如下协议：

- 成交标的：                                          。

- 成交价：Ұ            元，大写人民币             元。

三、佣金：买受人应按《拍卖文件》的约定支付佣金，计Ұ                元， 大写人民币                             元整。

四、付款方式及违约责任：

1、付款方式：买受人在拍卖成交后15个工作日内需在杭州市西湖区双浦镇成立注册资本金人民币1000万元及以上的控股矿石销售公司，并以新公司名义与出让人签订《浙江省杭州市之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案矿产品销售权出让合同》。在签订该合同后5日内向出让人支付履约保证金贰仟万元。在签订该合同后15日内一次性向出让人支付拍卖成交款，并自行与出让人协商办理标的物交接手续。

买受人应于2019年5月16日前向浙江永盛拍卖有限公司付清拍卖佣金，佣金支付标准：按西湖区产权交易代理服务费标准缴纳，账户：浙江永盛拍卖有限公司，开户行：建行杭州秋涛支行营业部，账号：33050161662700000377，佣金由拍卖公司出具发票。

买受人付清全部成交价款、履约保证金及拍卖佣金后，凭成交款收款收据、履约保证金收款收据及佣金发票的原件和复印件、《杭州市西湖区之江地区石龙山南侧废弃矿区地质环境治理工程优化调整方案矿石销售权出让合同》到西湖区行政服务中心五楼507房间办理退还保证金手续（保证金不计息）。

五、瑕疵担保责任：拍卖标的以现状进行拍卖，拍卖人对拍卖标的按规定进行了实物展示，就拍卖标的已知的可能存在的瑕疵已在拍卖文件中作了详尽的披露。委托人及拍卖人对拍卖标的的状态和品质不作担保，不对拍卖标的已知或未知瑕疵负责，买受人系承担风险参与竞买，应自行承担标的的瑕疵风险。买受人无瑕疵担保请求权，不得在竞买成功后另行主张拍卖标的的瑕疵权利。

六、拍卖标的交付：拍卖成交,买受人付清全部约定款项后，产权人或处置人按照约定与买受人办理标的的移交。

七、本次拍卖活动《拍卖公告》、《拍卖规则》、《拍卖注意事项》等拍卖文件属邀约，其中的条款与《拍卖成交确认书》具有同等的法律效力，其他拍卖文件与本拍卖成交确认书有不同规定的，以本拍卖成交确认书的规定为准。

八、解决争议方式：本拍卖成交确认书在履行过程中若发生争议，双方应先协商解决；协商不成的，依据“民诉法”执行程序的有关规定，可依法通过法院程序解决。

九、本确认书一式肆份，拍卖人、买受人、出让人、交易中心各执一份，须经买受人和拍卖人签字盖章后方能生效。

十、其它补充条款：

买受人                                拍卖人   浙江永盛拍卖有限公司

身份证号码                            法定代表人 周松华

委托代理人                            联系电话0571-85268825

联系电话

日期：2019年   月   日

拍卖成交确认书样本（标的2）

拍卖人：浙江永盛拍卖有限公司

买受人：                              中拍号牌：

买受人于2019年5月10日由拍卖人在杭州市公共资源交易中心西湖分中心（竞舟路228）五楼513开标室举行的拍卖会上，通过公开竞价以最高应价竞得下述拍卖标的。现双方签订本拍卖成交确认书予以确认，并就其它有关事项达成如下协议：

- 成交标的：                                          。

- 成交价：Ұ            元，大写人民币             元。

三、佣金：买受人应按《拍卖文件》的约定支付佣金，计Ұ                元， 大写人民币                             元整。

四、付款方式及违约责任：

1、付款方式：买受人须在2019年5月16日前向出让人一次性缴纳全款，并自行与出让人协商办理标的物交接手续。

同时于2019年5月16日前向浙江永盛拍卖有限公司付清拍卖佣金，佣金支付标准：按西湖区产权交易代理服务费标准缴纳，账户：浙江永盛拍卖有限公司，开户行：建行杭州秋涛支行营业部，账号：33050161662700000377，佣金由拍卖公司出具发票。

买受人付清全部价款后凭《废旧物资交接单》、《废旧物资交接说明》、成交款收款收据及佣金发票的原件及复印件到西湖区行政服务中心五楼507房间办理退还保证金手续。

五、瑕疵担保责任：拍卖标的以现状进行拍卖，拍卖人对拍卖标的按规定进行了实物展示，就拍卖标的已知的可能存在的瑕疵已在拍卖文件中作了详尽的披露。委托人及拍卖人对拍卖标的的状态和品质不作担保，不对拍卖标的已知或未知瑕疵负责，买受人系承担风险参与竞买，应自行承担标的的瑕疵风险。买受人无瑕疵担保请求权，不得在竞买成功后另行主张拍卖标的的瑕疵权利。

六、拍卖标的交付：拍卖成交,买受人付清全部约定款项后，产权人或处置人按照约定与买受人办理标的的移交。

七、本次拍卖活动《拍卖公告》、《拍卖规则》、《拍卖注意事项》等拍卖文件属邀约，其中的条款与《拍卖成交确认书》具有同等的法律效力，其他拍卖文件与本拍卖成交确认书有不同规定的，以本拍卖成交确认书的规定为准。

八、解决争议方式：本拍卖成交确认书在履行过程中若发生争议，双方应先协商解决；协商不成的，依据“民诉法”执行程序的有关规定，可依法通过法院程序解决。

九、本确认书一式肆份，拍卖人、买受人、出让人、交易中心各执一份，须经买受人和拍卖人签字盖章后方能生效。

十、其它补充条款：

买受人                                拍卖人   浙江永盛拍卖有限公司

身份证号码                            法定代表人 周松华

委托代理人                            联系电话0571-85268825

联系电话

日期：2019年   月   日

废旧物资交接单

| 标的名称：杭州美斯特智能科技股份有限公司不可搬迁的设备设施 一批 |  |  |  | 成交价： 元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 买受人： |  | 证号： |  | 电话： |  |
| 产 权 单 位 |  |  |  |  |  |
| 标的物 |  |  |  |  |  |
| 拍卖人 说 明 | 1、本公司已收到全额拍卖成交款 万元。 2、买受人须凭成交确认书、成交款交款收据、买受人身份证原件和本交接单与产权单位或处置单位进行标的交接。 3、本交接单原件由买受人妥善保管，产权单位或处置单位如需复印交接单的，买受人应给予配合。 4、买受人完成所有标的交割后，将本交接单原件经产权单位或处置单位盖章确认后交还拍卖人并退还移交保证金。 |  |  |  |  |
| 移交单位 签 章 | 盖章或签字 |  | 买受人签章 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |